## Slide 1: jolimoveis
Alex Boanerges
Sistema Web para gestão imobiliária
Facilitar o trabalho;
Diminuir o tempo para organizar os dados dos imóveis;
aprimorar o ambiente de trabalho dos gestore
ter facilidade de atender possíveis demandas que possam surgir
Requisitos do Produto (Técnicas)
Ter design simples de fácil compreensão
Ter ferramenta para cadastro de contas/dívidas dos imóveis
ter ferramenta para notificar o vencimento de dívidas
Responsivo
.
Centro universitário Senai CImatec
Alunos e Professores do Senai CImatec
Jose Lima dos Santos(proprietário)
Alex Boanerges (GP)
Pedro Monnerat DBA/Back end
Josilan Vinicius Full Stack
Servidor e backend roteado pela Google
Sistema de suporte terceirizado pela zendesk
Baixa adesão de clientes
sistema ficar muito difícil de se utilizar
alto custo computacional
Nao agradar cliente
Apenas suporte para navegador
Frontend VueJs
Backend em formato de AP.
Projetar e desenvolver um sistema onde gestores imobiliários possam reunir e organizar todos os seus empreendimentos, trazendo assim mais clareza e facilidade na gestão do seu trabalho
Oferecer uma plataforma que reúna as necessidades de um gestor imobiliário
Trazer praticidade e comodidade
Prospecção/ Fevereiro
Criação e modelagem/ junho
Backend/Frontend/Agosto
Revisão e correção/ outubro
Entrega / Dezembro
O projeto não apresenta custos.
pesquisa e escolhas de tecnologias .
criação e modelagem do banco de dados.
desenvolvimento do back end. e front end
revisão e debugar.
.